Servicio De Mantenimiento Telecancelas, ControlId y Seguridad

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 10-Nov-2014 | 10-Nov-2014 | 10-Nov-2014 |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Noviembre 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 10 de Noviembre de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. El documento es un acta de la reunión interna de inicio del proyecto |  |  |

Reunión 01 Diciembre 2014

Objeto: Servicio de Mantenimiento Telecancelas, ControlID y Seguridad

Fecha:  10 de Noviembre de 2014 a las 12:00

Lugar: Oficinas Sicosoft

Asistentes

- Rosa Arias (Sicosoft)

- Javier Soler (Sicosoft)

- Beatriz Fernández (Sicosoft)

- Carlos Culebras (Sicosoft)

- Guillermo Gonzalez (Sicosoft)

- David Belinchón (Sicosoft)

Índice

1.-	Objeto	5

2.-	Acta de la reunión	6

2.1.-	Identificación de tareas	6

2.2.-	Acciones	6

2.3.-	Asignación de funciones y responsabilidad	7

2.4.-	Alcance de trabajos	7

2.5.-	Documentación	7

2.6.-	Cronograma de visitas	7

2.7.-	Canales de comunicación con los técnicos	7

2.8.-	Formación	8

# Objeto

Información interna a Sicosoft describiendo la reunión de inicio del servicio de mantenimiento correctivo de Telecancelas, ControlID y elementos de Seguridad Integral del Puesto de Mando.

El objeto de la reunión principalmente es la planificación y tareas a realizar para el correcto inicio y desarrollo del servicio de mantenimiento.

En azul se han marcado las tareas pendientes a llevar a cabo por los distintos asistentes.

# Acta de la reunión

## Identificación de tareas

Mantenimiento correctivo de las incidencias que lleguen por el canal estipulado (e-mail) y su cierre administrativo tal y como precise el cliente.

## Acciones

No se precisa ninguna acción especial a realizar para llevar a cabo este servicio, ya que es como una continuación del servicio de Seguridad Integral ya llevado a cabo tiempo atrás, aunque este contrato incluye menos elementos.

## Asignación de funciones y responsabilidad

Dirección del servicio: Javier Soler

Técnicos en remoto: Beatriz Fernández, David Belinchón, Guillermo González, Carlos Culebras

Técnicos in situ: Raúl García y Santiago Barbacil

## Alcance de trabajos

Los trabajos a realizar son:

Mantenimiento correctivo, según notificaciones recibidas de incidencias del cliente

Guardado de datos de cada incidencia recibida, ahora en la base de datos habilitada a tal efecto.

Lo elementos a mantener son:

- Telecancelas instaladas en Metro de Madrid

- Sistema de ControlID implantado en Metro de Madrid

- Elementos de Seguridad Integral de Puesto de Mando y TICS de Metro de Madrid, que incluyen: ISA’s, CRP’s, Diagrama de Circulación de Trenes

## Documentación

La posible documentación se extraerá de la información que se vaya guardando en la base de datos.

## Cronograma de visitas

No aplica, ya que en este contrato no hay mantenimiento preventivo.

## Canales de comunicación con los técnicos

Las incidencias llegarán al buzón de correo previsto para este contrato (avisos@sicosoft.es). Las incidencias que no se puedan resolver en remoto, se comunicarán vía telefónica a los técnicos in situ para que se desplacen al lugar para resolver la incidencia.

También podrán llegar avisos directamente de Sonia Fernández al correo de Javier Soler.

## Formación

No se necesita formación adicional, ya que son las mismas tareas de mantenimiento que en contratos anteriores