Puesta en Marcha: Pupitre Dassault-Telvent

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 24-Jul-2014 |  |  |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Julio 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 24 de JULIO de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. |  |  |

Índice

1.-	Objeto	4

2.-	Puesta en marcha	5

# Objeto

Documento de puesta en marcha del pupitre de Dassault-Telvent en la estación de Puerta de Arganda.

Documento relacionado:

“2014-07-17 Plantilla_Pruebas_Pupitre_Dassault_Telvent.xls”

# Puesta en marcha

Tras las pruebas realizadas con éxito el 17 de Julio el día 18 se procede a instalar la versión en el pupitre de las canceladoras TSC de Puerta de Arganda, aunque las TSC todavía no están operativas.

Versión de Pupitre:

metro@pscvestparganda2:~/Pupitre/PUPITRE$ ls -l mipupitre

-rwxr-xr-x 1 metro metro 525580 jul 18 09:05 mipupitre

24/07/14 04:41:40 APLICACION START V 02.5T

Control de caídas:

metro@pscvestparganda2:/opt/logs$ zcat logcontrol.gz.1

22/07/14 04:41:56 Nueva ejecucion

22/07/14 04:41:56 (PID 1014) control arranca Pupitre - 1 -

22/07/14 04:41:56 Control activa un Pupitre

metro@pscvestparganda2:/opt/logs$ zcat logcontrol.gz.0

23/07/14 04:41:51 Nueva ejecucion

23/07/14 04:41:51 (PID 1022) control arranca Pupitre - 1 -

23/07/14 04:41:51 Control activa un Pupitre

metro@pscvestparganda2:~/Pupitre/PUPITRE$ cat logcontrol

24/07/14 04:41:40 Nueva ejecucion

24/07/14 04:41:40 (PID 1008) control arranca Pupitre - 1 -

24/07/14 04:41:40 Control activa un Pupitre

Tanto el día 22, como los días 23 y 24, se comprueba que el software no se ha llegado a caer en ningún momento.

Se comprueba también de forma satisfactoria que los volcados nocturnos hacia el TCE se producen con normalidad.