Puesta en Marcha: Pupitre Telvent-Flap

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 10-Jul-2014 |  |  |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Julio 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 10 de JULIO de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. |  |  |

Índice

1.-	Objeto	4

2.-	Puesta en marcha	5

# Objeto

Documento de puesta en marcha del pupitre de Telvent-Flap en la estación de Puerta de Arganda.

Documento relacionado: “2014-07-08 Plantilla_Pruebas_Pupitre_Telvent_Flap.xls”

# Puesta en marcha

Una vez solucionados los errores encontrados en las pruebas del día 7 de Julio, se pone en marcha la segunda batería del PCL de Puerta de Arganda con la nueva versión del pupitre de Telvent-Flap v4.4 el día 8 de Julio de 2014.

La puesta en marcha se produce con personal de Telvent que termina de configurar la batería, y con el responsable del proyecto por parte de Metro, Manuel del Valle.

Tanto por parte de Metro, como de Telvent se da el visto bueno a la versión comprobando su correcto funcionamiento (envío de ficheros, sincronización, visualización de transacciones, etc…)

Versión de Pupitre:

metro@pscparganda2:~/Pupitre/PUPITRE$ ls -l mipupitre

-rwxr-xr-x 1 metro metro 548640 jul  8 15:32 mipupitre

08/07/14 15:43:25 APLICACION START V 04.40

Control de caídas:

metro@pscparganda2:/opt/logs$ zcat logcontrol.gz.1

08/07/14 15:43:25 Nueva ejecucion

08/07/14 15:43:25 (PID 1016) control arranca Pupitre - 1 -

08/07/14 15:43:25 Control activa un Pupitre

metro@pscparganda2:/opt/logs$ zcat logcontrol.gz.0

09/07/14 04:41:40 Nueva ejecucion

09/07/14 04:41:40 (PID 1015) control arranca Pupitre - 1 -

09/07/14 04:41:40 Control activa un Pupitre

metro@pscparganda2:~/Pupitre/PUPITRE$ cat logcontrol

10/07/14 04:41:37 Nueva ejecucion

10/07/14 04:41:37 (PID 1012) control arranca Pupitre - 1 -

10/07/14 04:41:37 Control activa un Pupitre

Tanto el día 8, como los días 9 y 10, se comprueba que el software no se ha llegado a caer en ningún momento.

Se comprueba también de forma satisfactoria que los volcados nocturnos hacia el TCE se producen con normalidad.