Servicio De Mantenimiento de Pupitres Tipo Sicosoft

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 27-May-2014 | 27-May-2014 | 27-May-2014 |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Mayo 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 27 de mayo de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. El documento es un acta de la reunión interna de inicio del proyecto |  |  |
| Versión: | 1.1 | Fecha: | 26 de septiembre de 2.016 |
| Descripción: | Validación del documento por renovación del contrato. Puntos modificados: - Punto 2.7 |  |  |

Reunión 27 Mayo 2014

Objeto: Servicio de Mantenimiento de los Pupitres Sicosoft

Fecha:  27 de mayo de 2014 a las 10:00

Lugar: Oficinas Sicosoft

Asistentes

- Miguel Angel Armenteros (Sicosoft)

- David Belinchón (Sicosoft)

- Javier Soler (Sicosoft)

Nota

Para la renovación del contrato en septiembre de 2016 no se considera necesaria una reunión de inicio ya que se continúa con el mismo trabajo que se estaba realizando hasta ahora.

Simplemente se hace una revisión del presente documento.

Índice

1.-	Objeto	5

2.-	Acta de la reunión	6

2.1.-	Identificación de tareas	6

2.2.-	Acciones	7

2.3.-	Asignación de funciones y responsabilidad	8

2.4.-	Alcance de trabajos	8

2.5.-	Documentación	8

2.6.-	Cronograma de visitas	8

2.7.-	Canales de comunicación con los técnicos	9

2.8.-	Formación	9

# Objeto

Información interna a Sicosoft describiendo la reunión de inicio del servicio de mantenimiento correctivo de los pupitres tipo “Sicosoft”.

El objeto de la reunión principalmente es la planificación y tareas a realizar para el correcto inicio y desarrollo del servicio de mantenimiento.

En azul se han marcado las tareas pendientes a llevar a cabo por los distintos asistentes.

# Acta de la reunión

## Identificación de tareas

Los 4 parámetros que hay que controlar para no tener penalización son:

- Tiempo de respuesta (media): desde que se notifica una incidencia hasta que se empieza a trabajar sobre ella

Para no penalizar hay que estar por debajo de 25 (penalización máxima por encima de 30). No se puede superar en ningún caso para una incidencia el tiempo de 72 horas

- Tiempo de resolución (media): desde que se notifica una incidencia hasta que se resuelve

Para no penalizar hay que estar por debajo de 25 (penalización máxima por encima de 30). No se puede superar en ningún caso para una incidencia el tiempo de 120 horas

- Fiabilidad: según la fórmula del pliego tiene en cuenta el tiempo de parada por correctivo y el número de incidencias totales.

Para no penalizar hay que estar por encima de 1470 (penalización máxima por debajo de 1400).

- Disponibilidad: según la fórmula del pliego tiene en cuenta el tiempo de parada por correctivo y el tiempo total de horas de funcionamiento.

Para no penalizar hay que estar por encima de 99,5% (penalización máxima por debajo de 99,4%).

Para poder calcular estos parámetros, en la aplicación de Miguel hay que registrar los siguientes tiempos:

- Instante de notificación: cuando nos llega el correo o la llamada telefónica al móvil 24 horas

- Fecha inicio resolución: cuando empezamos a trabajar sobre una incidencia ya sea en remoto o localmente en la estación.

- Fecha cierre: cuando la incidencia la damos por resuelta (y se ha llamado por teléfono para cerrarla)

Las incidencias las catalogamos como “Terminadas”, “Sin anomalía” y “Canceladas”. Para calcular los parámetros, no hay que tener en cuenta las canceladas, porque ellos en su sistema también las cancelan (en el Excel que les mandamos a ellos la hora de cierre va a 0, aunque en nuestros registros pondremos la hora de cierre “supuesta”). Las “Terminadas” y “Sin anomalía” sin hay que tenerlas en cuenta. También debemos registrar incidencias “repetitivas” con un campo especifico asociándolo a la OT inicial que origino el problema. Así podremos sacar rápidamente los problemas de estas incidencias que se enquistan. La aplicación podrá calcular los parámetros sin tener en cuenta estas incidencias repetitivas.

Por otro lado a la hora de calcular las diferencias de tiempos, no hay que tener en cuenta las horas en las que un equipo no presta servicio. Esto lo voy a confirmar con Metro, para saber si a los pupitres los consideran con servicio 24 horas o si por el contrario solo con horas de apertura de los vestíbulos. En este último caso habría que catalogar cada pupitre con el horario de servicio que presta para poder calcular los tiempos totales de funcionamiento, los tiempos de parada, etc…

Para simplificar la introducción de datos y que el sistema tenga en cuenta todos los parámetros asociados a los pupitres se va a crear una tabla estructural por Código Gema de pupitres con toda la información asociada (nodo, vestíbulo, batería, dirección IP, tipo de pupitre,  si está mantenido o no, el horario del vestíbulo, etc….)

De esta manera a la aplicación también se la va a dotar de una pequeña interfaz de consulta para ver estos datos.

Por último, al igual que en el caso de PCI, hay que mantener un repositorio hardware de cada pupitre que contenga al menos la siguiente información:

Modelo de placa base y número de serie

Memoria RAM

Nro. de serie de la tarjeta Realtek coaxial o de la Sealevel, en caso de que disponga de ella.

## Acciones

- David debe rellenar un Excel con la información de los pupitres que hay que cargar en la tabla de datos estructural. Para ello Miguel le debe pasar la información de los nodos existentes y Javi le debe ayudar a identificar los horarios de los vestíbulos

- Javi confirmará con Metro si los pupitres se consideran como 24 horas o con horas de apertura de vestíbulos.

- Miguel modificará la aplicación para tener información estructural (introducción y consulta), modificar la introducción de datos de las incidencias con las nuevas fechas, y automatizar el cálculo de los parámetros.

## Asignación de funciones y responsabilidad

Dirección del servicio: Javier Soler.

Técnicos en remoto: David Belinchón, y como respaldo Beatriz Fernández.

Técnicos in situ: Raúl García y Santiago Barbacil.

## Alcance de trabajos

Los trabajos a realizar son los mismos que los realizados desde 2006:

Mantenimiento correctivo, según notificaciones recibidas de incidencias del cliente.

Guardado de datos de cada incidencia recibida, ahora en la base de datos habilitada a tal efecto.

## Documentación

La posible documentación se extraerá de la información que se vaya guardando en la base de datos.

## Cronograma de visitas

No aplica, ya que en este contrato no hay mantenimiento preventivo.

## Canales de comunicación con los técnicos

Las incidencias llegarán al buzón de correo previsto para este contrato (incidencias_bit@sicosoft.es). También se habilitan unos teléfonos de guardia para las incidencias urgentes que Metro necesita notificar rápidamente para obtener un tiempo rápido de respuesta.

Las incidencias que no se puedan resolver en remoto, se comunicarán vía telefónica a los técnicos in situ para que se desplacen al lugar para resolver la incidencia.

Los técnicos dispondrán en su teléfono movil de una aplicación Android que les permita visualizar el estado de un determinado pupitre, para a la vista de la incidencia recibida poder determinar la mejor actuación posible. En dicha aplicación podrán verificar si el pupitre comunica, si el software está ejecutándose, si los torniquetes/pasos comunican o no, etc…

## Formación

No se necesita formación adicional, ya que son las mismas tareas de mantenimiento que en contratos anteriores