Servicio De Mantenimiento de Pupitres Tipo MetroSur

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 12-Jun-2014 |  |  |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Junio 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 12 de Junio de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. El documento es un acta de la reunión interna de inicio del proyecto |  |  |

Reunión 12 Junio 2014

Objeto: Servicio de Mantenimiento de los Pupitres MetroSur

Fecha:  12 de Junio de 2014 a las 10:30

Lugar: Oficinas Sicosoft

Asistentes

- Miguel Angel Armenteros (Sicosoft)

- David Belinchón (Sicosoft)

- Javier Soler (Sicosoft)

Índice

1.-	Objeto	5

2.-	Acta de la reunión	6

# Objeto

Información interna a Sicosoft describiendo la reunión de inicio del servicio de mantenimiento correctivo de los pupitres tipo “MetroSur”.

El objeto de la reunión principalmente es la planificación y tareas a realizar para el correcto inicio y desarrollo del servicio de mantenimiento.

En azul se han marcado las tareas pendientes a llevar a cabo por los distintos asistentes.

# Acta de la reunión

## IDENTIFICACIÓN DE TAREAS

### Aplicación BBDD

Los 4 parámetros que hay que controlar para no tener penalización son:

- Tiempo de respuesta (media): desde que se notifica una incidencia hasta que se empieza a trabajar sobre ella

Para no penalizar hay que estar por debajo de 25 (penalización máxima por encima de 40). No se puede superar en ningún caso para una incidencia el tiempo de 120 horas

- Tiempo de resolución (media): desde que se notifica una incidencia hasta que se resuelve

Para no penalizar hay que estar por debajo de 25 (penalización máxima por encima de 40). No se puede superar en ningún caso para una incidencia el tiempo de 180 horas

- Fiabilidad: según la fórmula del pliego tiene en cuenta el tiempo de parada por correctivo y el número de incidencias totales.

Para no penalizar hay que estar por encima de 1470 (penalización máxima por debajo de 1300).

- Disponibilidad: según la fórmula del pliego tiene en cuenta el tiempo de parada por correctivo y el tiempo total de horas de funcionamiento.

Para no penalizar hay que estar por encima de 99,5% (penalización máxima por debajo de 99%).

Para poder calcular estos parámetros, en la aplicación existente de Miguel que ya calcula los parámetros para el contrato de los pupitres tipo “Sicosoft” hay que implementar los siguientes cambios:

- Tipo de Contrato: en vez de la columna si está o no en contrato, se modifica para dar cabida a más opciones. Es decir, ahora un 0 indicará que no está en ningún contrato de mantenimiento, un 1 indicará que es del contrato de pupitres “Sicosoft”, y un 2 indicará que es del contrato de pupitres “MetroSur”. Esto permitirá clasificar para cada pupitre a que contrato pertenece y poder calcular los 4 parámetros diferenciados para cada contrato.

- Estado inicial del equipo: en la pantalla de introducción de incidencias existirá este nuevo campo que indicará si el pupitre ha estado fuera de servicio o parado (0), funcionando (1) o disminuido (2). Esto permitirá calcular para cada incidencia el tiempo que ha estado parado el equipo para el cálculo de los indicadores.

Según conversaciones mantenidas con Susana Sánchez para poder calcular los indicadores correctamente (para ambos contratos de mantenimiento de pupitres) en unos hay que tener en cuenta los horarios de servicio y en otros no:

- Tiempo de respuesta: para hacer la diferencia de tiempo (tiempo inicio trabajos – tiempo notificación) hay que tener cuenta que el pupitre funciona 24 horas al día.

- Tiempo de resolución: para hacer la diferencia de tiempo (tiempo fin trabajos – tiempo notificación) hay que tener cuenta que el pupitre funciona 24 horas al día.

- Fiabilidad y Disponibilidad: para los sumatorios de tiempos que se usan en estas fórmulas hay que tener en cuenta el horario real de funcionamiento de los pupitres. Se han identificado dos horarios dependiendo del vestíbulo donde estén los pupitres:

  - Horario de 06:00 a 01:30

  - Horario de 06:00 a 21:40

Para calcular la suma de los tiempos teóricos de funcionamiento hay que seleccionar para cada contrato los pupitres de un tipo de horario y otro y calcular la suma de horas del mes.

Cada vez que se introduzca una incidencia la aplicación calculará tres tiempos:

- Tiempo de respuesta de la incidencia (como se ha indicado antes)

- Tiempo de resolución de la incidencia (como se ha indicado antes)

- Tiempo de parada: dependiendo del estado inicial del equipo el tiempo de parada, calculado según el horario de servicio del pupitre, será

  - Si el pupitre estaba funcionando (estado inicial=1, es una sin anomalía) el tiempo de parada será 0

  - Si el pupitre estaba disminuido (estado inicial=2) el tiempo de parada será el tiempo que haya durado el trabajo (tiempo fin trabajos – tiempo inicio trabajos)

  - Si el pupitre estaba parado (estado inicial=0) el tiempo de parada será el tiempo de resolución calculado según el horario de servicio.

### Monitorización remota

Se identifica también como tarea el modificar el informe diario de comunicación de los pupitres para que se incluyan los pupitres de MetroSur.

Esta tarea como segunda fase llevará la instalación del programa de monitorización de Darío en los pupitres para que se puedan monitorizar y David pueda consultar dicha aplicación.

### Repuestos hardware

Hay que hablar con Metro de cómo gestionar los repuestos: se les va a solicitar repuestos del hardware específico de MetroSur (fuentes de alimentación, placas, discos duros, memorias….) para poder resolver las incidencias lo más rápidamente posible.

## Acciones

- Javi hablará con Metro para el tema de los repuestos hardware.

- Javi le dirá a Darío que modifique el informe diario y la siguiente implantación de la aplicación de monitorización.

- Miguel modificará la aplicación calcular correctamente los parámetros teniendo en cuenta el tipo de contrato, los horarios de servicio, etc.