Servicio De Mantenimiento de Servidor Peaje ML1

|  | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Javier Soler | Rosa Arias | Jesús Criado |
| Fecha | 01-Dic-2014 | 01-Dic-2014 | 01-Dic-2014 |
| Firma |  |  |  |

Madrid – Diciembre 2014

Control de cambios

| Versión: | 1.0 | Fecha: | 01 de Diciembre de 2.014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: | Primera edición del documento. El documento es un acta de la reunión interna de inicio del proyecto |  |  |

Reunión 27 Mayo 2014

Objeto: Servicio de Mantenimiento del Servidor de Peaje ML1

Fecha:  01 de Diciembre de 2014 a las 12:00

Lugar: Oficinas Sicosoft

Asistentes

- Rosa Arias (Sicosoft)

- Javier Soler (Sicosoft)

Índice

1.-	Objeto	5

2.-	Acta de la reunión	6

2.1.-	Identificación de tareas	6

2.2.-	Acciones	6

2.3.-	Asignación de funciones y responsabilidad	7

2.4.-	Alcance de trabajos	7

2.5.-	Documentación	7

2.6.-	Cronograma de visitas	7

2.7.-	Canales de comunicación con los técnicos	7

2.8.-	Formación	8

# Objeto

Información interna a Sicosoft describiendo la reunión de inicio del servicio de mantenimiento correctivo del servidor de Peaje Embarcado de ML1.

El objeto de la reunión principalmente es la planificación y tareas a realizar para el correcto inicio y desarrollo del servicio de mantenimiento.

En azul se han marcado las tareas pendientes a llevar a cabo por los distintos asistentes.

# Acta de la reunión

## Identificación de tareas

Los 4 parámetros que hay que controlar para no tener penalización son:

- Tiempo de respuesta (media): desde que se notifica una incidencia hasta que se empieza a trabajar sobre ella

Para no penalizar hay que estar por debajo de 25 (penalización máxima por encima de 30). No se puede superar en ningún caso para una incidencia el tiempo de 72 horas

- Tiempo de resolución (media): desde que se notifica una incidencia hasta que se resuelve

Para no penalizar hay que estar por debajo de 25 (penalización máxima por encima de 30). No se puede superar en ningún caso para una incidencia el tiempo de 120 horas

- Fiabilidad: según la fórmula del pliego tiene en cuenta el tiempo de parada por correctivo y el número de incidencias totales.

Para no penalizar hay que estar por encima de 1470 (penalización máxima por debajo de 1400).

- Disponibilidad: según la fórmula del pliego tiene en cuenta el tiempo de parada por correctivo y el tiempo total de horas de funcionamiento.

Para no penalizar hay que estar por encima de 99,5% (penalización máxima por debajo de 99,4%).

Dichos parámetros ya están contemplados en la BBDD de Incidencias para el servicio de Mantenimiento  de los Pupitres tipo “Sicosoft”. De hecho se ha acordado con el cliente, que al ser este solo un equipo, al efecto de los parámetros anteriormente citados, este equipo se integra junto con los pupitres que tenemos ahora en mantenimiento, sumando en uno mas los pupitres de Sicosoft.

## Acciones

- Javi incluirá este equipo en la BBDD de la aplicación de incidencias para que se tenga en cuenta a la hora de calcular los parámetros de medición del servicio.

## Asignación de funciones y responsabilidad

Dirección del servicio: Javier Soler

Técnicos en remoto: Javier Soler

Técnicos in situ: Raúl García y Santiago Barbacil

## Alcance de trabajos

Los trabajos a realizar son:

Mantenimiento correctivo, según notificaciones recibidas de incidencias del cliente

Guardado de datos de cada incidencia recibida, ahora en la base de datos habilitada a tal efecto.

## Documentación

La posible documentación se extraerá de la información que se vaya guardando en la base de datos.

## Cronograma de visitas

No aplica, ya que en este contrato no hay mantenimiento preventivo.

## Canales de comunicación con los técnicos

Las incidencias llegarán al buzón de correo previsto para este contrato que es el mismo que el de los Pupitres (incidencias_bit@sicosoft.es). Las incidencias que no se puedan resolver en remoto, se comunicarán vía telefónica a los técnicos in situ para que se desplacen al lugar para resolver la incidencia.

También podrán llegar avisos directamente de Sonia Fernández al correo de Javier Soler.

## Formación

No se necesita formación adicional, ya que son las mismas tareas de mantenimiento que en contratos anteriores